乐昌市融媒体中心2020年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评报告

一、基本情况

- （一）专项资金概况：

- 根据韶财教[2019]206号文和乐财教[2020]29号文下达我中心的中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金63.37万元，主要用于市区长岭头广播电视发射台DS-31 （中央数字4套节目）、DS-44（中央数字电视8套节目）和DS-34（中央七）、DS-40（中央一）模拟电视节目及FM107.4MHz中国之声和坪石竹子角发射台DS-44（中央数字电视8套节目）、DS-35（中央数字电视4套节目）以及白石原祖山发射台DS-44（中央数字电视8套节目）、DS-35（中央数字电视4套节目）等广播电视发射频道运行维护费用。

- （二）区域绩效目标下达或备案情况：

- 2020年，中央下达市区长岭头发射台模拟频道DS-34（1KW）、DS-40（1KW）和FM107.4MHz（1KW）发射频道、数字电视覆盖频道DS-31（300W）、DS-44（300W）的运行维护资金45.77万元；坪石竹子角发射台数字电视覆盖频道DS-44（50W）、DS-35（50W）发射台的运行维护资金8.8万元；白石原祖山发射台数字电视覆盖频道DS-44（50W）、DS-35（50W）的运行维护资金8.8万元。三处发射台合计中央下达广播电视节目无线覆盖运行维护资金：63.37万元/年。

- （三）区域绩效目标省内分解情况：

- 无线覆盖运维费中央下达63.37万元，无省内资金。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备：中央广播电视节目无线覆盖工程是国家实施村村通广播电视的一项惠民工程，第一期是2008年实现2套模拟电视节目（DS-40  1KW中央一台、DS-34 1KW中央七台）和一套调频广播（FM107.4MHz 1KW）；第二期是2016年启动的中央广播电视节目地面数字化无线覆盖工程，在我市区长岭头广播电视发射台安装了两套数字电视无线覆盖发射系统，转播12套中央数字电视节目（DS-44、0.3KW 8套节目和DS-31、03KW 4套节目）；在坪石竹子角和白石原祖山发射台两处安装了转播12套中央数字电视节目（DS-44、50W 8套节目和DS-31、50W 4套节目）。

（二）组织过程：完全按照省局技术规范和时间节点要求实施完成。

（三）分析评价：整项工程达到甲等级要求。

三、综合评价结论

完全按照省局技术规范和时间节点要求实施完成，整项工程达到甲等级要求。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析:此专项于2020年3月18日，由乐昌市财政局下文乐财教[2020]29号文给我台，2020年我中心5月申请下达资金额度。

2.项目资金执行情况分析：此专项资金主要用于无线覆设备更新，下达资金63.37万元。2020年我中心通过广东省政府采购平台，公开招标完成了设备采购项目，并用该资金于2020年9月27日支付了第一笔货款52.7万元；2020年11月30日用剩余资金支付了第二笔货款10.67万元。

3.项目资金管理情况分析：严格按照《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》的通知要求，专项专用，从未列支过其它非专项目支出，确保中央广播电视节目无线覆盖工作的正常运转。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：已完成市区长岭头发射台2套模拟电视节目传输：中央1、7台；12套无线数字电视节目传输：中央1、2、4、7、9、10、11、12、13、14、15、CGTN；1套调频广播FM107.4MHz。坪石竹子角和白石原祖山发射台完成了中央12套数字电视无线覆盖。

（2）项目完成质量：按国家要求，省里标准，保证了我市南部、中部和北部区或未能安装有线电视的周边村庄农户，在我台节目信号覆盖区域里都能收听中央广播电视台节目1套、模拟电视节目2套和无线数字电视节目12套。

（3）项目实施进度：此项目第一期已于2008年9月，第二期于2017年3月全部完成，并且已通过国家广电总局广科院验收组验收。

（4）项目成本节约情况：主要建设是以省和当地财政专项组织投入与建设，我台实施完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：此项为民心工程，是为了实现城乡广播电视公共服务均等化目标，让周边山村农户与城市居民一样享有多套广播电视公共信息服务，让国家的政策惠及每个家庭。

（2）项目实施的社会效益分析：市区广播电视转播台担负着中央1套（DS-40）、7套（DS-34）模拟电视节目信号和中央数字电视节目12套信号的无线覆盖任务，信号覆盖我市南片乐城、北乡、廊田、长来、五山、大源等周边乡镇区域3万户；坪石竹子角和白石原祖山发射台担负着中央12套（DS-44）、（DS-35）数字电视节目信号的无线覆盖任务解决了我市中、北部九峰、两江、白石、黄圃、庆云、坪石、梅花、秀水、沙坪、云岩、三溪以上镇辖地有线网络未通达区域的边远4万多用户收看中央广播电视节目难的问题，加快推进了我市公共文化服务均等化进程。

（3）项目实施的可持续影响分析：此项为民心工程，是为了实现城乡广播电视公共服务均等化目标，让周边山村农户与城市居民一样享有多套广播电视公共信息服务，让国家的政策惠及每个家庭。

3.满意度指标完成情况分析：2020年，我台严格执行省局有关播出制度，不断加强广播电视发射台的管理，完善值班制度，提高技术巡视，一年来，各项发射设备运行正常，信号正常播出率达到99.3%以上，确保了中央广播电视节目播出安全，深受广大群众们的好评和认可。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

在今后的工作中，我台将继续保障各转播台站所有播出发射设备的维护管理和安全运作，保证设备日常维护、维修并及时处理设备故障和各类突发事件，做好重要时期、重大活动、重大事件等非常时期、时段的广播电视安全播出技术保障工作，确保全年广播电视播出绝对安全。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我台将认真按年初设定目标，参照绩效指标中的各项指标，运用好该笔专项资金，达成年初预期指标，该笔专项资金已于当年6月按市委市政府网络信息公开要求以予公开，公开的内容是专项资金名称、文号、下达的金额及使用用途。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

该专项资金的绩效自评工作是近两年由财政部下文，要求资金使用单位对该项目资金的使用过程中，对各项绩效指标的完成情况和满意度进行自评，在自评过程中也在摸索经验，对各项指标的认知度和理解度还有待提高，在以后的工作中，我台将更加重视和完善这项工作。

八、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

乐昌市融媒体中心

2021年3月16日