村卫生站公建规范化建设项目绩效自评报告

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR33MCDwKi=sUiftLR3vKiHwMB=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrwNTTyPTLyQBz4LiL4KSPxLiTsNCb4Phz2LyIDMiX2Mi=yQig8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOqh8uO3xn6pz4b6=xeqUuqlquZh44qd1t598pLmny96Du6xnzJeW0La=rZh34h4ja1M3OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9vMZx+bqPyrCI9q1gu6V90iPxSTz7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9vMZx+bqPyrCI9q1gu6V90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9vMZx+bqPyrCI9q1gu6V90ivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2LCHxLCD4LCLwNSfxNSPyOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLiTsLCHsLCTfHCD2Ni=3NiP4OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB30KibyOB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi4FMBzzQBzyLBz0Mh0BLxz4PSvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLy=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHyLC=3TRs2XRssRmgJTjcGVUIGMSIsQ1HyTlogSy0LSFssSGU3VjULbS0PMj78QUgZTjU2X0nqRDwZJ10WVhsOSS0CX14RPzz1ORsIXS0LSm=8R1w2TkcDOS0NMzksLh8AOTwSQFEKJzP8b0IrVjwxYkIwRlYsSCEkOS0zdC0LSScZVjw3Vi00Myz4dWcZOUf3TjD8NF0ZaCgsPVXvVjsrLF0vZ0IZbGcROS03TkosYi=8OSgRTikRTkH8TkIRNSgRVmARTkIKMyARVlTvaSjvTlz8NEIsOSARaWARTkoALC=8M0IRVkIRTi0AdCf8OUf2Tib3Tl0AbGcROVEqOTstYUoKRScZbWIAaTwOVEoLSGAZVhsIVlgrSUICMyYZbSQgVlgzU0nxNVsZSDk2aSU4M10nQ0oZJ2IBORstcUoGPT4sQSbwdVr2LS0ia0AsQ1cJTl8CMUoGSDMZQ13yb0gXbRsrPSXqR18rTiQxQEH0PlUZOTs3OTgyQUIjSB78TTsGOVQAT10mNF8yLWguVjTzJygUM17vQyYhNC=uX1z0Zi0RLh8IViImaEH4bkgsMSElTmcTUF0DUEQsMkQTaUETUFzwUEQsRkQTaUQTUF0kZkQZQFoTViE5UEoJMEQZYWoTOUU5UC0QdkP8RmoTOSYEUEH1MEQRLSQTTlPuUEHwQlosVTUpVmQFZi0YYFoRYx8pTkEmdl0QQ2oZL185OUk1di0jcmn8UFc5OUkuMEojayQZVU=zXUTqMC0JPzgZcFgHOTgnRCzyXjTqc2IEaToxQUoHLzTvcFIFVkkwQkITLR8sYGQjTlQKQyADSWYZUGkSb2cIY2LyQFcsYFYub2cqJxsDLF0ZRkIsLFspRkohRE=qNDYPVkASZCAqQ1gybh8PLFsuMUoGTEkyZyMxXVrwLhsqPiMgRWUNJ1sgbVD3QCERQVsyJ2IrLVEMZ2MsP1oQb1sRVlE3YFMgaDoLTmnyUizqSykyPyIVXSAicWMBSGURQl4tOTX8R0I1QGksJ1UgJzYtai0Fcyzqb1sgJykTUV0SaTERMUkXaSTyYl0ZR2gRNVD2OSkXNEovdC=yUSMJaEQHVTgrTVnqclcZXkgjQlgQRT01Z0UndiYuYjnwNW=2X1MNM1MpP2UsSD4DVTr8QkP0bFUpVTH0MUQ0RB8FM2oDXUkjTEcYUF72bToNYyEkQykDUF8UPlX2TDcGUiEFUFQMdUQ5TFwTUFMQMDsiSCQnViPzZGcyVCA4bSczXTUkcEb3UBr2OWnvYWgTbUgPUF8FbkDuUj0qdiMpQEQZMUPzQBsHaVT4UEMAYCcZMDQTJyIlMCXuNTgKLSQTQ2TzUEMqclQsX2QTMCgXUFQmUkQ5X2ETdiUzMGE4NTP4ZCj2R1UwYlEDR0EQLjsTKzL1UB8ETCP4bycQJyQLcyQpP1v3MGoGcSAUMyLqRGkULmEHczYucSQQMEQmMV02TVn2aDoSPS=wLUAmb1P4SFwIb0QkJzn0UyUjcWQRS0UTXzvzVD4RMGoTaUorZF8tYTkpaWkWZkUEdl8HcWoOTTEtZ2ENclYIajYMR14HLDgTQzcuXlQiYVcQciH3Y18jSEQ5b1wgaz0IdFv3ai=wc2o2ZhsTUToBdk=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=



一、基本情况

（一）项目基本情况

为实现“产权公有、建设标准、形象统一、管理规范”的村卫生站的工作目标，进一步提高村卫生站的服务能力，保障农村居民获得均等化的公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。根据《广东省卫生计生委关于印发广东省村卫生站公建规范化建设实施方案(试行)的通知》(粤卫办〔2017〕18号)》要求，2017-2019年三年时间，我市共有193个村卫生站纳入全省10000个公建规范化建设任务，其中2017年建设任务57个，2018年建设任务87个，2019年建设任务49个。

1. 项目决策情况

我市高度重视，及时制定实施方案，明确目标任务，召开专题会议，研究安排工作。利用2017-2019年三年时间，按省、韶的工作部署，如期完成了193间村卫生站标准化建设。

1. 绩效目标情况

建成的193间村卫生站目前已全部投入使用，通过实施村卫生站规范化建设，使村卫生站管理更加完善，农村卫生服务体系建设更加健全，为群众提供安全有效、方便、价廉的基本医疗卫生及基本公共卫生服务。

1. 绩效自评工作组织情况

一是明确资金使用、安排情况，确保村卫生站项目有力、有序推进。二是明确阶段性目标和预期总体目标，按步骤有序推进;细分产出指标、效益指标，确保项目资金落到实处、取得实效。

1. 绩效自评结论

通过实施村卫生站规范化建设，使村卫生站管理更加完善，农村卫生服务体系建设更加健全，为群众提供安全有效、方便、价廉的基本医疗卫生及基本公共卫生服务。

四、存在问题

截至目前，我市193间村卫生站标准化建设已完成，但仍有83万多的资金缺口，目前尚未结算给业主方。

五、下一步工作计划

一是对标准化村卫生站继续跟进质量和后续投入使用情况，确保切实为群众提供安全有效、方便、价廉的基本医疗卫生及基本公共卫生服务。二是提请市政府解决村卫生站建设资金缺口事宜。