乐昌市保障性安居工程建设信息

| 1、2014年度建设计划信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）2014年度建设计划任务量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工套数 共 920 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 0套 |  |  |  | 公共租赁住房 |  |  |  | 120套 |  |  | 经济适用住房 |  |  |  |  |  |  | 0套 |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  |  | 城市棚户区 |  |  |  | 200套 |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  |  |  |  |  | 600套 |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  |  | 国有垦区危房 |  |  |  | 0套 |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  |  |  |  |  |  | 0套 |  |  |
| 基本建成套数 共646套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 96套 |  |  |  | 公共租赁住房 |  |  |  | 240套 |  |  | 经济适用住房 |  |  |  |  |  |  | 310套 |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  |  | 城市棚户区 |  |  |  | 0套 |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  |  |  |  |  | 0套 |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  |  | 国有垦区危房 |  |  |  | 0套 |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  |  |  |  |  |  | 0套 |  |  |
| （2）年度建设计划项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积 |  |  | 住宅面积 |  |  |  | 计划开工时间 |  | 进度 |  |  |
| 长岭头廉租房 |  | 乐城街道办事处乐廊公路左侧长岭头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6390 |  |  | 6390 |  |  |  |  |  | 完工 |  |  |
| 乐昌市区经适房（二期） |  | 乐城街道办大瑶山路（乐一中北侧） |  |  |  |  |  |  |  |  | 27000 |  |  | 27000 |  |  |  |  |  | 完工 |  |  |
| 长岭头公租房 |  | 乐城街道办事处乐廊公路左侧长岭头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  | 18000 |  |  |  |  |  | 完工 |  |  |
| 2、年度建设计划完成情况信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）年度建设计划任务量完成进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际开工套数 共1200 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 0套 |  |  |  |  | 公共租赁住房 |  |  |  |  | 0套 |  |  |  | 经济适用住房 |  |  |  | 0套 |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  |  |  | 城市棚户区 |  |  |  |  | 0套 |  |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  |  | 1200套 |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  |  |  | 国有垦区危房 |  |  |  |  | 0套 |  |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  |  |  | 0套 |  |  |
| 基本建成套数 共 646套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  | 96套 |  |  |  |  | 公共租赁住房 |  |  |  |  | 240套 |  |  |  | 经济适用住房 |  |  |  | 310套 |  |  |
| 限价商品房 |  | 0套 |  |  |  |  | 城市棚户区 |  |  |  |  | 0套 |  |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  |  | 0套 |  |  |
| 国有林区棚户区 |  | 0套 |  |  |  |  | 国有垦区危房 |  |  |  |  | 0套 |  |  |  | 中央下放地方煤矿棚户区 |  |  |  | 0套 |  |  |
| （2）已开工项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设地址 |  |  | 建设方式 | 建设总套数 |  |  | 开工时间 | 计划开工套数 |  |  | 计划基本建成套数 |  |  | 建设单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |
| 原坪石矿棚户区改造 | 坪石镇贮木厂 |  |  | 新建 | 1200 |  |  | 2014.10 | 600 |  |  | 1200 |  |  | 安德城市投资有限公司 |  | 北京世纪中天 |  | 乐昌住宅公司（联合体牵头人） |  |  |  |
| （3）已竣工项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工时间 |  |